Бизнес - проект по закладке 500 га виноградников и строительству винзавода.

В Ставропольском крае сложившийся природно-климатический потенциал позволяет выращивать виноград в широком ассортименте традиционных и новых сортов различного направления. Из-за того, что в последнее время наблюдается повышенный интерес к высококачественному отечественному вину со стороны потребителей, предлагаем экономические расчеты по закладке 500 га винограда и строительству завода первичного и вторичного виноделия.

Закладка будет производиться весной техническими сортами винограда при следующей схеме посадки: длина ряда 100 метров, ширина междурядий 3 метра, расстояние между кустами винограда 1,5 метра. На данную площадь потребуется порядка 1 150 000 саженцев, при стоимости саженца - 30 рублей.

Для проведения всех агротехнических работ на площади 500 га потребуется 200 человек на постоянной основе. Заработная плата сотрудников будет составлять в первый год 9 500,0 рублей в месяц на человека, в последующие года будет производиться индексация в соответствии с инфляцией.

В таблицах с 1 по 4 указаны затраты на закладку и уходные работы за молодыми виноградниками до вступления в плодоношение

на площади в 500 га.

Таблица 1

Затраты по основным работам за первый год вегетации, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закладка виноградников (весна), в том числе: | 40 750,0 |
| 1.1 | Подготовка почвы | 3 250,0 |
| 1.2 | Покупка саженцев | 34 500,0 |
| 1.3 | Доставка саженцев и хранение | 100,0 |
| 1.4 | Полив саженцев | 2 900,0 |
| 2 | Уходные работы, в том числе: | 32 450,0 |
| 2.1 | Заработная плата | 22 800,0 |
| 2.2 | Налоговые отчисления по заработной плате | 4 900,0 |
| 2.3 | ГСМ | 2 000,0 |
| 2.4 | Минеральные удобрения | 1 000,0 |
| 2.5 | Органические удобрения | 1 000,0 |
| 2.6 | Прочие затраты | 750,0 |
| 3 | Всего | 73 200,0 |

На второй год эксплуатации виноградников встанет вопрос об установке шпалеры. Потребность в шпалере на 500 га составит порядка      250 000 кольев, при стоимости 1 кола - 60 рублей.

Таблица 2

Затраты по основным работам за второй год вегетации, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уходные работы, в том числе: | 48 900,0 |
| 1.1 | Установка шпалеры, в том числе: | 17 000,0 |
|  | Закупка столбов с доставкой | 15 000,0 |
|  | Закупка проволоки с замками | 2 000,0 |
| 1.2 | Заработная плата | 23 000,0 |
| 1.3 | Налоговые отчисления по заработной плате | 4 950,0 |
| 1.4 | ГСМ | 2 100,0 |
| 1.5 | Минеральные удобрения | 1 050,0 |
| 1.6 | Прочие затраты | 800,0 |

Таблица 3

Затраты по основным работам за третий год вегетации, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уходные работы, в том числе: | 32 300,0 |
| 1.1 | Заработная плата | 23 200,0 |
| 1.2 | Налоговые отчисления по заработной плате | 4 990,0 |
| 1.3 | ГСМ | 2 150,0 |
| 1.4 | Минеральные удобрения | 1 100,0 |
| 1.5 | Прочие затраты | 860,0 |

Таблица 4

Затраты по основным работам за четвертый год вегетации, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Затраты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уходные работы, в том числе: | 32 600,0 |
| 1.1 | Заработная плата | 23 300,0 |
| 1.2 | Налоговые отчисления по заработной плате | 5 050,0 |
| 1.3 | ГСМ | 2 200,0 |
| 1.4 | Минеральные удобрения | 1 150,0 |
| 1.5 | Прочие затраты | 900,0 |

Для проведения всех агротехнических работ на виноградниках необходимо приобретение специализированной техники для виноградарства. Перечень необходимой специализированной техники для виноградарства, а также цены на неё указаны в таблице № 5

Таблица № 5

|  | Стоимость с/х техники, в том числе: | 40 000,0 |
| --- | --- | --- |
|  | Трактор Беларусь МТЗ-82, 8 шт. | 5 200,0 |
|  | Трактор ДТ — 75, 8 шт. | 15 600,0 |
|  | Плуг ПВН-3, 8 шт. | 1 800,0 |
|  | Культиватор КНВ-3, 8 шт. | 4 200,0 |
|  | Борона дисковая БДН-24, 8 шт. | 4 200,0 |
|  | Опрыскиватель ОВС-2000,5 шт. | 2 600,0 |
|  | Чеканочная машина, 8 шт. | 3 600,0 |
|  | Укрывной агрегат, 8 шт. | 1 600,0 |
|  | Столбостав СП-2 5 шт. | 1 100,0 |
|  | Секатор аккумуляторный , 30 шт. | 100,0 |

Для переработки собранного винограда и розлива готовой продукции в бутылку необходимо строительство завода первичного и вторичного виноделия. Стоимость данного завода указана в таблице № 6.

Таблица 6

Перечень оборудования необходимого для завода первичного и вторичного виноделия.

| № п/п | Наименование | Количество, шт | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемка винограда |  |  | 13 893,5 |
| 1 | Весы автомобильные | 1 | 928,0 |
| 2 | Приемный бункер | 3 | 3 140,9 |
| 3 | Гребнеотделитель и Дробилка | 6 | 4 397,2 |
| 4 | Транспорте ленточный | 2 | 1 273,7 |
| 5 | Мезганасос шнековый | 3 | 1 672,6 |
| 6 | Прочее |  | 2 481,1 |
| Отделение для прессования |  |  | 35 233,4 |
| 1 | Горизонтальный ферментатор | 2 | 5 129,5 |
| 2 | Пневматические мембранные прессы | 4 | 20 939,1 |
| 3 | Транспортеры шнековые для выжимки | 2 | 1 764,9 |
| 4 | Буферная емкость для самотека 1 000 дал | 6 | 1 817,6 |
| 5 | Насос винтовой | 2 | 836,3 |
| 6 | Емкость для дрожжей 1 500 дал | 6 | 3 066,5 |
| 7 | Прочее |  | 1 679,5 |
| Ферментационное отделение |  |  | 67 217,0 |
| Емкостное оборудование |  |  | 77 163,7 |
| Отдел стабилизации и фильтрации |  |  | 37 319,5 |
| Линия розлива |  |  | 30 525,3 |
| Отдел хранения вина |  |  | 28 744,8 |
| ИТОГО |  |  | 290 097,2 |

Согласно действующих видов государственной поддержки в Ставропольском крае, можно получать следующие субсидии:

1. На  закладку и уходные работы за виноградником;

2. На специализированную технику для выращивания винограда;

3. На приобретение технологического оборудования для заводов первичного и вторичного виноделия.

Все расчеты по полученным субсидиям указаны в приведенной ниже     таблице № 7.

Таблица № 7

Государственная поддержка производства винограда, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субсидии на закладку виноградников | 35 000,0 | - | - | - |
| 2 | Субсидии на уходные работы за молодыми виноградниками, из них | 15 500,0 | 30 500,0 | 15 500,0 | 15 500,0 |
|  | Установка шпалеры | - | 15 000,0 | - | - |
| 3 | Субсидии на специализированную технику для выращивания винограда | 20 000,0 | - | - | - |
| 4 | Субсидии на технологическое оборудование для производства виноматериала | - | - | - | 160 798,6 |
| Итого субсидий по годам: |  | 70 500,0 | 30 500 | 15 500,0 | 176 298,6 |
| Всего : |  | 292 798,6 |  |  |  |

Таблица № 8 является сводной таблицей по всем четырем годам и отражает все затраты на виноградниках за 4 года, а также количество полученных субсидий за это время.

Таблица 8

Затраты на виноградниках за 4 года вегетации, тыс. руб.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | 1 год | 2 год |  | 3 год |  | 4 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Закладка виноградников | 40 750,0 | - |  | - |  | - |
| 2 |  | Уходные работы, в том числе: | 32 450,0 | 48 900,0 |  | 32 300,0 |  | 32 600,0 |
| 2.1 |  | Установка шпалеры | - | 17 000,0 |  | - |  | - |
| 2.2 |  | Заработная плата | 22 800,0 | 23 000,0 |  | 23 200 |  | 23 300,0 |
| 2.3 |  | Налоговые отчисления по заработной плате ( 21,5%) | 4 900,0 | 4 950,0 |  | 5 000,0 |  | 5 050,0 |
| 2.4 |  | ГСМ | 2 000,0 | 2 100,0 |  | 2 150,0 |  | 2 200,0 |
| 2.5 |  | Минеральные удобрения | 1 000,0 | 1 050,0 |  | 1 100,0 |  | 1 150,0 |
| 2.6 |  | Органические удобрения | 1 000,0 | - |  | - |  | - |
| 2.7 |  | Прочие затраты | 750,0 | 800,0 |  | 860,0 |  | 900,0 |
| 3 |  | Стоимость с/х техники | 40 000,0 | - |  | - |  | - |
| 4 |  | Стоимость технологического оборудования | - | - |  | - |  | 290 097,2 |
| 5 |  | Всего | 113 200,0 | 48 900,0 |  | 32 300,0 |  | 322 697,2 |
| ИТОГО ЗАТРАТ |  |  | 517 097,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество полученных субсидий |  | 70 500,0 | 30 500,0 | 15 500,0 |  | 176 298,6 |  |
| 7 | ИТОГО СУБСИДИЙ |  | 292 798,6 |  |  |  |  |  |
| Итого затрат с учетом субсидий |  |  | 224 298,6 |  |  |  |  |  |

Исключая природно-климатические и антропогенные риски, на четвёртый год вегетации урожайность виноградников составит 50 ц/га, с последующим увеличением урожайности и валового сбора соответственно. Все данные отражены в таблице 9.

Таблица 9

| Показатели | ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| урожайность | ц/га | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Валовой сбор | т | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Начиная с пятого года, урожайность наших виноградников составит 60 ц/га, что является самым оптимальным вариантом для виноделия. При данной урожайности валовой сбор составит 3 000 тонн винограда, соответственно 3 000 тыс. бутылок (из 1 кг винограда получается 1 бутылки вина объёмом 0,7 л.).

В таблице 10, 11 отражены расчеты по себестоимости одной бутылки вина, объёмом 0,7 л. и прибыли от реализации вина.

Таблица 10

Расчет себестоимости 1 бутылки вина, объемом 0,7 л, руб.

| № п/п | Статьи затрат | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 год | 5 год |
| 1 | Себестоимость 1 кг. винограда | 112,5 | 15,0 |
| 2 | Затраты по доработке, розливу виноматериалов (зарплата, электроэнергия, вода, материалы для обработки и т.д.) | 2,05 | 2,05 |
| 3 | Стоимость виноматериала | 114,55 | 17,05 |
| 4 | Этикетка, бутылка, пробка, термоколпачек, короб | 14 | 14 |
| 5 | Федеральная марка | 2,06 | 2,06 |
| 6 | Накладные расходы (административно-хозяйственные амортизация ОС, ремонт, затраты котельной) | 3,75 | 3,75 |
| всего |  | 134,36 | 36,86 |
|  | Акциз | 5,6 | 5,6 |
|  | Налоги ( НДС 18%) | 11,34 | 6,84 |
| ИТОГО |  | 151,3 | 49,3 |

Таблица 11

Прибыль от реализации вина

| Наименование | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- |
| Количество бутылок, тыс. штук | 2 000 | 3 000 |
| Себестоимость, тыс. руб. | 302 600,0 | 147 900,0 |
| Прибыль от реализации, тыс. руб.* | 300 000,0 | 450 000,0 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | - 2 600,0 | 302 100,0 |

* цена реализации 1 бутылки вина, объемом 0,7 л.-150 руб.

Окупаемость данного проекта наступает на 6 год.